## Slide 1
QA DEFENSE
Система совместной работы
Итоги тестирования проекта
Роль в команде: тестировщик
Фокус: smoke, UI, API авторизации, регрессия и ретест дефектов
8/8
сценариев auth API пройдено
4/5
старых багов исправлено
1
актуальный дефект остался
Проверка велась на живом локальном стенде с реальным UI и Postman-коллекциями.
01

## Slide 2
PROJECT CONTEXT
Что это за проект и зачем его тестировать
Продукт хранит предложения по улучшению процессов разработки, комментарии, голосование и управление проектами.
02
Ключевые сущности
проекты и участники с ролями
предложения с жизненным циклом статусов
голосование за и против
комментарии и обсуждение
черновики пользовательских действий
Цель тестирования — подтвердить базовую работоспособность, отловить дефекты и проверить, что после обновлений старые проблемы действительно исправлены.

## Slide 3
QA PACKAGE
Что было подготовлено для проверки проекта
Тестирование велось не только руками: под проект был собран полноценный пакет QA-артефактов.
03
Документация
актуализированные test cases
smoke checklist со статусами
UI-сценарии текущего прогона
bug reports в формате команды
отчёты по API и ретесту
Инструменты
Postman для API-проверок
локальный frontend/backend стенд
Docker и PostgreSQL для среды
Word-документы для отчётности
живой UI-прогон на localhost
Формат работы
Smoke
UI
API
сначала прогон критических сценариев
затем фиксация дефектов
после обновлений — отдельный retest
результаты сразу заносились в отчёты

## Slide 4
COVERAGE
Что именно удалось протестировать
Регрессия строилась вокруг реально работающего функционала и уже найденных проблемных мест.
04
Авторизация UI
login, invalid password, logout
Passed
Smoke по проектам
список проектов, открытие и переключение
Passed
Предложения
создание, пустая форма, открытие карточки
Passed
Комментарии
добавление и мгновенное отображение
Passed
Участники проекта
просмотр, роли, бизнес-ограничения
Passed
Auth API
8 сценариев через Postman
Passed
Retest дефектов
5 ранее зарегистрированных багов
Partially
Non-auth API
коллекции и отчёты подготовлены
In progress

## Slide 5
RESULTS
Результаты прогона в цифрах
Короткая сводка того, что удалось подтвердить и что осталось в рисках.
05
8 / 8
auth API сценариев пройдено
5
подтверждённых багов было заведено
4 / 5
багов закрыто после ретеста
1
дефект остался актуальным
Что прошло стабильно
логин, logout и refresh токена
создание и открытие предложения
отображение проекта и участников
комментарии без ручного reload
Что остаётся в рисках
опасное изменение роли участника всё ещё без подтверждения
полный прогон non-auth API нужно добить отдельно
административные сценарии требуют ещё одного короткого retest после фикса

## Slide 6
BUGS
Ключевые дефекты, найденные в ходе тестирования
Во время прогона были зафиксированы как функциональные баги, так и проблемы бизнес-логики.
06
ID
Дефект
Статус
Комментарий
BUG-001
Кнопка «Копировать ссылку» не работала
Fixed
После обновления ссылка корректно копируется в буфер обмена.
BUG-002
В участниках отображалось Invalid Date
Fixed
Дата присоединения теперь показывается корректно.
BUG-003
Смена роли выполняется без подтверждения
Active
Дефект остаётся актуальным и был переоткрыт.
BUG-004
Можно было снять последнего администратора
Fixed
Система больше не даёт оставить проект без админа.
BUG-005
Комментарий появлялся только после reload
Fixed
Новый комментарий теперь отображается сразу.
Главный вывод по багам: проект заметно стабилизировался после обновления, но административный сценарий со сменой ролей всё ещё небезопасен.

## Slide 7
RETEST
Что изменилось после обновления проекта
Отдельный bug-fix retest показал, что команда закрыла большую часть ранних проблем.
07
Исправлено
4 / 5
копирование ссылки на предложение
отображение даты присоединения участника
защита последнего администратора проекта
мгновенное обновление комментариев после отправки
Требует доработки
1 bug
смена роли участника инициируется без окна подтверждения
опасное административное действие всё ещё слишком легко выполнить
после фикса нужен короткий повторный ретест участников проекта

## Slide 8
Итог по качеству
Проект уже проходит базовый пользовательский сценарий и auth API, а большинство старых дефектов закрыты. Для финальной стабильности нужно добить один административный риск и завершить полный прогон non-auth API.
Что можно защищать уже сейчас
структурированный пакет QA-артефактов
реальный UI и smoke-прогон
полный отчёт по auth API
bug-fix retest с подтверждёнными исправлениями
Что рекомендую как следующий шаг
исправить BUG-003 со сменой ролей
прогнать весь non-auth API до конца
повторить короткий regression run после фикса
использовать текущие отчёты как финальную QA-базу
Base flow stable
1 active risk
QA package ready
Спасибо за внимание